# Informe de Product Backlog

Nombre del proyecto: Sistema de Control de Medicación (SISCOM)

Nombre del Equipo: TechCare Solutions

Integrantes:

- Ana López

- Carlos Pérez

- Robertson Eli Hernandez Armas (20212000639)

- Daniela Torres

- Gisselle Nicolle Fuentes (20192000269)

- Eneryc Urbina (9421305)

- Jonathan Menjivar (20222000144)

- Itrean Perez (20222000438)

- Diana Escalante (20212020985)

Descripción general del proyecto:

El sistema SISCOM tiene como objetivo principal ayudar a los pacientes adultos y geriátricos en el control de su medicación diaria mediante alarmas programadas y registro de dosis. A través de una aplicación o sistema web, el paciente o su cuidador podrá ingresar los medicamentos con su respectiva dosis, frecuencia y horario. El sistema enviará recordatorios automáticos (alarmas) y permitirá marcar cuando una dosis ha sido tomada. Además, se generará un registro de cumplimiento que podrá ser visualizado por el cuidador o familiar para garantizar que el tratamiento se está siguiendo correctamente.

Herramientas y tecnologías que se utilizarán:

• Lenguaje de programación: Java / C#
• Base de datos: MySQL
• Interfaz: HTML, CSS, JavaScript
• Framework: .NET o Spring Boot
• Entorno de desarrollo: Visual Studio / IntelliJ IDEA
• Control de versiones: GitHub
• Herramientas de gestión ágil: Trello o Jira

| No Historia | HU-01 - Gestión de Medicamentos |
| --- | --- |
| Horas estimadas de desarrollo |  |
| Prioridad | Alta |
| Sprint | Sprint 1 |
| Descripción: | Tareas: |
| 1.1 – Como paciente, quiero registrar mis medicamentos con nombre, dosis y horario para que el sistema me recuerde cuándo tomarlos. | Diseñar modelo de datos para medicamentos (nombre, dosis, frecuencia, horario) Crear formulario de registro de medicamentos Implementar lógica de recordatorios por horario |

| No Historia | HU-01 - Gestión de Medicamentos |
| --- | --- |
| Horas estimadas de desarrollo |  |
| Prioridad | Alta |
| Sprint | Sprint 2 |
| Descripción: | Tareas: |
| 1.2 – Como paciente, quiero marcar con un check cuando ya tomé el medicamento para llevar control. | Crear interfaz de checklist diaria Registrar evento de “medicamento tomado” en base de datos Sincronizar estado con cuidador |

| No Historia | HU-01 - Gestión de Medicamentos |
| --- | --- |
| Horas estimadas de desarrollo |  |
| Prioridad | Alta |
| Sprint | Sprint 3 |
| Descripción: | Tareas: |
| 1.3- Como cuidador, quiero recibir notificaciones cuando el paciente toma su medicamento. | Configurar sistema de notificaciones push Asociar paciente con cuidador en base de datos Enviar confirmación de toma de medicamento Integrar API de WhatsApp Business para envío de mensajes automáticos |

| No Historia | HU-01 - Gestión de Medicamentos |
| --- | --- |
| Horas estimadas de desarrollo |  |
| Prioridad | Alta |
| Sprint | Sprint 4 |
| Descripción: | Tareas: |
| 1.4 – Como cuidador, quiero recibir alertas si el paciente no ha tomado el medicamento a tiempo. | Implementar lógica de vencimiento de horario Generar alerta automática si no hay check marcado Notificar al cuidador con mensaje personalizado Configurar alertas vía WhatsApp con mensaje personalizado |

| No Historia | HU-02 - Inventario y Reabastecimiento |
| --- | --- |
| Horas estimadas de desarrollo |  |
| Prioridad | Media |
| Sprint | Sprint 5 |
| Descripción: | Tareas: |
| 2.1- Como cuidador, quiero ver cuántos medicamentos quedan para saber cuándo pedir más. | Crear módulo de inventario por medicamento Registrar cantidad inicial y consumo por dosis Mostrar alertas de bajo inventario Notificar por WhatsApp cuando el inventario esté bajo |

| No Historia | HU-02 - Inventario y Reabastecimiento |
| --- | --- |
| Horas estimadas de desarrollo |  |
| Prioridad | Media |
| Sprint | Sprint 6 |
| Descripción: | Tareas: |
| 2.2- Como cuidador, quiero poder hacer pedidos a la farmacia desde el sistema. | Diseñar interfaz de solicitud de pedido Integrar API o simulador de farmacia Registrar historial de pedidos |

| No Historia | HU-02 - Inventario y Reabastecimiento |
| --- | --- |
| Horas estimadas de desarrollo |  |
| Prioridad | Media |
| Sprint | Sprint 7 |
| Descripción: | Tareas: |
| 2.3- Como farmacia, quiero recibir automáticamente los pedidos cuando el inventario esté bajo. | Configurar lógica de pedido automático Crear endpoint para recepción de pedidos Validar confirmación de surtido |

| No Historia | HU-03 - Registro y Gestión de Usuarios |
| --- | --- |
| Horas estimadas de desarrollo |  |
| Prioridad | Alta |
| Sprint | Sprint 8 |
| Descripción: | Tareas: |
| 3.1- Como usuario, quiero registrarme en la aplicación para acceder a mis funciones. | Crear formulario de registro (paciente/cuidador/farmacia) Validar datos y roles Implementar autenticación segura |

| No Historia | HU-03 - Registro y Gestión de Usuarios |
| --- | --- |
| Horas estimadas de desarrollo |  |
| Prioridad | Alta |
| Sprint | Sprint 9 |
| Descripción: | Tareas: |
| 3.2 – Como cuidador, quiero poder vincularme con un paciente para monitorear su estado. | Crear lógica de vinculación entre usuarios Validar permisos y roles Mostrar panel de control del paciente |

| No Historia | HU-04 - Notificaciones y Recordatorios |
| --- | --- |
| Horas estimadas de desarrollo |  |
| Prioridad | Alta |
| Sprint | Sprint 10 |
| Descripción: | Tareas: |
| 4.1 – Como paciente, quiero recibir recordatorios amigables para tomar mis medicamentos. | Configurar sistema de notificaciones por app/email Personalizar mensajes según medicamento y horario Activar recordatorio recurrente |

| No Historia | HU-04 - Notificaciones y Recordatorios |
| --- | --- |
| Horas estimadas de desarrollo |  |
| Prioridad | Alta |
| Sprint | Sprint 11 |
| Descripción: | Tareas: |
| 4.2 – Como cuidador, quiero recibir alertas si el paciente no responde al recordatorio. | Implementar lógica de seguimiento Enviar alerta escalada tras tiempo de espera Registrar eventos de seguimiento |

| No Historia | HU-05 - Emergencias y Respuesta Rápida |
| --- | --- |
| Horas estimadas de desarrollo |  |
| Prioridad | Critica |
| Sprint | Sprint 12 |
| Descripción: | Tareas: |
| 5.1 – Como paciente, quiero tener un botón de emergencia que pueda activar fácilmente para pedir ayuda inmediata. | Diseñar botón visible y accesible en la interfaz principal Definir estados del botón (activado, cancelado, confirmado) Registrar evento de emergencia en la base de datos |

| No Historia | HU-05 - Emergencias y Respuesta Rápida |
| --- | --- |
| Horas estimadas de desarrollo |  |
| Prioridad | Critica |
| Sprint | Sprint 13 |
| Descripción: | Tareas: |
| 5.2 – Como cuidador o médico, quiero recibir una notificación instantánea cuando el paciente active el botón de emergencia. | Configurar notificación push, SMS o email con prioridad alta Mostrar ubicación del paciente Enviar mensaje de emergencia vía WhatsApp con ubicación y datos del paciente Activar protocolo de respuesta (llamada, visita, etc.) |

| No Historia | HU-05 - Emergencias y Respuesta Rápida |
| --- | --- |
| Horas estimadas de desarrollo |  |
| Prioridad | Critica |
| Sprint | Sprint 14 |
| Descripción: | Tareas: |
| 5.3 – Como servicio de emergencia, quiero recibir alertas automáticas con los datos del paciente para actuar rápidamente. | Integrar API o canal de comunicación con servicios locales Enviar nombre, ubicación, condición médica relevante Registrar confirmación de recepción y atención |

| No Historia | HU-05 - Emergencias y Respuesta Rápida |
| --- | --- |
| Horas estimadas de desarrollo |  |
| Prioridad | Media |
| Sprint | Sprint 15 |
| Descripción: | Tareas: |
| 5.4 – Como paciente, quiero poder cancelar la alerta si fue un error, para evitar falsas alarmas. | Añadir opción de cancelación con confirmación Registrar motivo de cancelación Notificar al cuidador que fue cancelada |

| No Historia | HU-06 - Adicionales |
| --- | --- |
| Horas estimadas de desarrollo |  |
| Prioridad | Media |
| Sprint | Sprint 16 |
| Descripción: | Tareas: |
| 6.1- Como paciente, quiero ver mi historial de medicamentos para entender mi progreso. | Crear módulo de historial Visualizar por día/semana/mes Exportar reportes PDF/Excel |

| No Historia | HU-06 - |
| --- | --- |
| Horas estimadas de desarrollo |  |
| Prioridad | Alta |
| Sprint | Sprint 17 |
| Descripción: | Tareas: |
| 6.2- Como cuidador, quiero acceder al historial del paciente para evaluar su cumplimiento. | Mostrar estadísticas de cumplimiento Filtrar por medicamento y fecha Compartir con médicos o familiares |

| No Historia | HU-07 - |
| --- | --- |
| Horas estimadas de desarrollo |  |
| Prioridad | Media |
| Sprint | Sprint 18 |
| Descripción: | Tareas: |
| 7.1- Como paciente, quiero recibir recordatorios hablados para facilitar el seguimiento. | Integrar síntesis de voz Configurar mensajes por horario Validar accesibilidad |

| No Historia | HU-07 - |
| --- | --- |
| Horas estimadas de desarrollo |  |
| Prioridad | Alta |
| Sprint | Sprint 19 |
| Descripción: | Tareas: |
| 7.2- Como paciente, quiero activar el botón de emergencia por voz si no puedo usar mis manos. | Integrar reconocimiento de voz Asociar comando con evento de emergencia Validar activación segura |

| No Historia | HU-08 - |
| --- | --- |
| Horas estimadas de desarrollo |  |
| Prioridad | Media |
| Sprint | Sprint 20 |
| Descripción: | Tareas: |
| 8.1- Como paciente, quiero registrar mis citas médicas para no olvidarlas. | Crear calendario de citas Registrar fecha, hora y motivo Notificar anticipadamente |

| No Historia | HU-08 - |
| --- | --- |
| Horas estimadas de desarrollo |  |
| Prioridad | Alta |
| Sprint | Sprint 21 |
| Descripción: | Tareas: |
| 8.2- Como cuidador, quiero ver la agenda médica del paciente para coordinar mejor. | Sincronizar con Google/Outlook Mostrar eventos próximos Registrar historial de visitas |

| No Historia | HU-09 - |
| --- | --- |
| Horas estimadas de desarrollo |  |
| Prioridad | Alta |
| Sprint | Sprint 22 |
| Descripción: | Tareas: |
| 9.1- Como cuidador, quiero ver el perfil médico del paciente para actuar con rapidez. | Crear ficha médica editable Registrar alergias y condiciones Mostrar datos críticos en emergencias |

| No Historia | HU-09 - |
| --- | --- |
| Horas estimadas de desarrollo |  |
| Prioridad | Media |
| Sprint | Sprint 23 |
| Descripción: | Tareas: |
| 9.2- Como farmacia, quiero validar que los medicamentos no tengan interacciones peligrosas. | Implementar verificador de compatibilidad Mostrar alertas de interacción Asociar con perfil médico |

| No Historia | HU-10 - |
| --- | --- |
| Horas estimadas de desarrollo |  |
| Prioridad | Media |
| Sprint | Sprint 24 |
| Descripción: | Tareas: |
| 10.1- Como paciente, quiero subir mis recetas médicas para facilitar el pedido | Permitir carga/escaneo de recetas Validar dosis y frecuencia Asociar receta con medicamento |

| No Historia | HU-10 - |
| --- | --- |
| Horas estimadas de desarrollo |  |
| Prioridad | Alta |
| Sprint | Sprint 25 |
| Descripción: | Tareas: |
| 10.2- Como farmacia, quiero recibir recetas digitales para preparar el pedido. | Enviar receta digital Validar autenticidad Registrar confirmación de recepción |

| No Historia | HU-11 - |
| --- | --- |
| Horas estimadas de desarrollo |  |
| Prioridad | Alta |
| Sprint | Sprint 26 |
| Descripción: | Tareas: |
| 11.1- Como cuidador, quiero ver todos mis pacientes en un solo panel para organizarme mejor. | Diseñar vista consolidada Agrupar alertas por prioridad Filtrar por estado y fecha |

| No Historia | HU-11 - |
| --- | --- |
| Horas estimadas de desarrollo |  |
| Prioridad | Alta |
| Sprint | Sprint 27 |
| Descripción: | Tareas: |
| 11.2- Como cuidador, quiero ver estadísticas de salud y cumplimiento por paciente. | Mostrar gráficos y porcentajes Exportar informes Comparar entre pacientes |

| No Historia | HU-1 2- |
| --- | --- |
| Horas estimadas de desarrollo |  |
| Prioridad | Media |
| Sprint | Sprint 28 |
| Descripción: | Tareas: |
| 12.1- Como paciente, quiero recibir recompensas virtuales por cumplir con mis medicamentos. | Crear sistema de puntos o medallas Registrar cumplimiento Mostrar progreso visual |

| No Historia | HU-12 - |
| --- | --- |
| Horas estimadas de desarrollo |  |
| Prioridad | Baja |
| Sprint | Sprint 29 |
| Descripción: | Tareas: |
| 12.2- Como paciente, quiero personalizar mi app con avatares o temas visuales | Diseñar selector de avatares Implementar temas visuales Guardar preferencias del usuario |

| No Historia | HU-13 - |
| --- | --- |
| Horas estimadas de desarrollo |  |
| Prioridad | Alta |
| Sprint | Sprint 30 |
| Descripción: | Tareas: |
| 13.1- Como usuario, quiero acceder al sistema desde cualquier dispositivo. | Desarrollar versión web, móvil y Tablet Validar compatibilidad multiplataforma Optimizar interfaz responsiva |

| No Historia | HU-13 - |
| --- | --- |
| Horas estimadas de desarrollo |  |
| Prioridad | Media |
| Sprint | Sprint 31 |
| Descripción: | Tareas: |
| 13.2- Como usuario, quiero que el sistema funcione sin conexión y se sincronice después. | Implementar modo offline Sincronizar datos al reconectar Validar consistencia de datos |