UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Asignatura:

IA158-Analisis y Diseño de Sistemas

Sección 1600-Teledocencia

Docente:

Lic. Lester Yonabel Bogran Ortiz

Nombre del proyecto
Sistema de Control de Medicación (SISCOM)

Nombre del grupo
TechCare Solutions

Integrantes:

David Antonio Paz Gomez		20172031819

Robertson Eli Hernández Armas	20212000639

Jonathan Daniel Menjívar Chiu	20222000144

Itrean Jared Pérez Rodríguez	20222000438

San Pedro Sula, 25 de noviembre del 2025

Informe del Product Backlog

Proyecto: Sistema de Control de Medicación (SISCOM)
Grupo: TechCare Solutions

Descripción general del proyecto:

El sistema SISCOM tiene como objetivo principal ayudar a los pacientes adultos y geriátricos en el control de su medicación diaria mediante alarmas programadas y registro de dosis. A través de una aplicación o sistema web, el paciente o su cuidador podrá ingresar los medicamentos con su respectiva dosis, frecuencia y horario. El sistema enviará recordatorios automáticos (alarmas) y permitirá marcar cuando una dosis ha sido tomada. Además, se generará un registro de cumplimiento que podrá ser visualizado por el cuidador o familiar para garantizar que el tratamiento se está siguiendo correctamente.

Herramientas y tecnologías utilizadas:

- Lenguaje de programación: JavaScript (Node.js)

- Base de datos: MySQL

- Interfaz: HTML, CSS, JavaScript

- Framework Backend: Express.js v5.1.0

- Framework Frontend: Bootstrap 5.3.3

- Entorno de desarrollo: Visual Studio Code

- Control de versiones: GitHub

- Notificaciones: Web Notifications API

- Herramientas de gestión ágil: Trello

SPRINT

Fecha de inicio: Miércoles 12 de noviembbre. de 25

Fecha de finalización: martes 11 de noviembre. de 25

Duración: 2 semanas

OBJETIVOS DEL SPRINT 3:

- Implementar sistema de autenticación y registro de usuarios

- Desarrollar módulo de registro y gestión de medicamentos

- Crear sistema de recordatorios automáticos

- Implementar checklist de confirmación de toma

- Desarrollar módulo de inventario de medicamentos

- Crear sistema de solicitud manual a farmacias

RESULTADOS ALCANZADOS:

- 15 historias de usuario completadas

- 6 historias de usuario en progreso

- Sistema funcional con múltiples módulos integrados

- Base de datos MySQL implementada y funcionando

- Interfaz responsive con Bootstrap

| No Historia | HU-01 | Nombre de historia |  | Registro de medicamento por el cuidador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Horas estimadas de desarrollo | 9 horas |  |
| Sprint | 1 | Responsable: Robertson Hernández e Itrean Pérez |  | Estado: Completada |
| Descripción |  |  |  | Tareas Realizadas |  |
| Como cuidador, quiero registrar los medicamentos del paciente con nombre, dosis y horario para que el sistema pueda generar recordatorios. |  |  |  | - Implementar modelo de datos MySQL (tabla medicamentos). - Desarrollar formulario web funcional con validaciones. - Integrar lógica de recordatorios y notificaciones. - Conectar backend Node.js + Express a MySQL. |  |

| No Historia | HU-02 | Nombre de historia | Confirmación de toma del medicamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Horas estimadas de desarrollo |  |  | 8 |
| Sprint | 1 | Responsable: David Paz |  | Estado: Completada |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas Realizadas |  |
| Como paciente, quiero marcar con un check cuando ya tomé el medicamento para llevar control. |  |  |  | - Diseñar interfaz de checklist diaria con lista de medicamentos y estados visuales. - Implementar registro del evento “medicamento tomado” con persistencia local. - Desarrollar panel de auditoría con historial diario y hora de confirmación. - Configurar exportación a CSV con detalles de toma y paciente. - Habilitar carga de datos por paciente y fecha, con opciones de ejemplo y limpieza diaria. |  |

| No Historia | HU-03 | Nombre de historia | Notificación de toma del medicamento al cuidador |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Horas estimadas de desarrollo |  | 10 |  |
| Sprint | 1 | Responsable Jonathan Menjivar | Estado: Completado |  |
| Descripción |  |  | Tareas |  |  |
| Como cuidador, quiero recibir notificaciones cuando el paciente toma su medicamento. |  |  | Configurar sistema de notificaciones push Asociar paciente con cuidador en base de datos Enviar confirmación de toma de medicamento Integrar API de WhatsApp Business para envío de mensajes automáticos |  |  |

| No Historia | HU-04 | Nombre de historia | Alerta por omisión de toma del medicamento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Horas estimadas de desarrollo |  | 9 |
| Sprint | 1 | Responsable: Robertson Hernández e Itrean Pérez | Estado: En Pendiente |  |
| Descripción |  |  | Tareas |  |
| Como cuidador, quiero recibir alertas si el paciente no ha tomado el medicamento a tiempo. |  |  | Implementar lógica de vencimiento de horario Generar alerta automática si no hay check marcado Notificar al cuidador con mensaje personalizado Configurar alertas vía WhatsApp con mensaje personalizado |  |

| No Historia | HU-05 | Nombre de historia | Control de inventario de medicamentos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Media | Horas estimadas de desarrollo |  |  | 12 |
| Sprint | 1 | Responsable Itrean Perez |  | Estado: Completada |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas Realizadas: |  |
| Como cuidador, quiero ver cuántos medicamentos quedan para saber cuándo pedir más. |  |  |  | - Implementar módulo de inventario con registro, edición y eliminación de medicamentos. - Diseñar formulario para registrar cantidad inicial y consumo por dosis. - Configurar tabla dinámica con actualización en tiempo real y alertas de bajo inventario. - Programar sistema de consumo automático con validación. - Guardar datos en almacenamiento local y simular notificación por inventario bajo. |  |

| No Historia | HU-06 | Nombre de historia | Solicitud manual a farmacia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Media | Horas estimadas de desarrollo |  | 15 |
| Sprint | 1 | Responsable: David Paz | Estado: Completada |  |
| Descripción |  |  | Tareas Realizadas: |  |
| Como cuidador, quiero poder hacer pedidos a la farmacia desde el sistema. |  |  | - Implementar navbar completo con título y diseño profesional. - Desarrollar formulario de creación de pedido con selector de farmacia, tabla de medicamentos, adjuntar receta y área de notas. - Configurar sistema de gestión del pedido: previsualizar, guardar localmente y validar datos. - Crear módulo de historial de pedidos con lista, detalle, ver/eliminar pedidos y limpiar historial. - Garantizar persistencia de datos en LocalStorage con estructura JSON y archivos en Base64. |  |

| No Historia | HU-07 | Nombre de historia | Pedido automático por bajo inventario |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Media | Horas estimadas de desarrollo |  |  | 10 |
| Sprint | 7 | Responsable |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |
| Como farmacia, quiero recibir automáticamente los pedidos cuando el inventario esté bajo. |  |  |  | Configurar lógica de pedido automático Crear endpoint para recepción de pedidos Validar confirmación de surtido |  |

| No Historia | HU-08 | Nombre de historia | Registro por tipo de usuario |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Horas estimadas de desarrollo |  | 8 |
| Sprint | 1 | Responsable:Jonathan Menjivar | Estado: Completada |  |
| Descripción |  |  | Tareas Realizadas: |  |
| Como nuevo usuario, quiero poder registrarme como paciente, cuidador o farmacia para que el sistema me asigne las funciones correspondientes. |  |  | - Diseñar página principal con dual-formulario y secciones de roles. - Crear formularios de registro y login con validaciones y toggle de contraseña. - Configurar página de registro para administrador con selección de rol. - Implementar backend Node.js + Express con endpoints de registro y login. - Configurar base de datos MySQL con tabla usuarios. - Aplicar estilos responsive y diseño moderno. |  |

| No Historia | HU-09 | Nombre de historia | Vinculación cuidador - paciente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Horas estimadas de desarrollo |  |  |  | 10 |
| Sprint | 1 y 2 | Responsable: Jonathan Menjivar |  |  | Estado: Completado |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |  |
| Como cuidador, quiero vincularme con uno o varios pacientes para poder gestionar su medicación y recibir alertas. |  |  |  | Crear lógica de vinculación entre usuarios Validar permisos y roles Mostrar panel de control del paciente |  |  |

| No Historia | HU-10 | Nombre de historia |  | Recordatorio de medicación para el paciente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Horas estimadas de desarrollo |  | 7 |
| Sprint | 1 | Responsable: Robertson Hernández e Itrean Pérez |  | Estado: Completada |
| Descripción |  |  | Tareas Realizadas: |  |
| Como paciente, quiero recibir recordatorios amigables para tomar mis medicamentos. |  |  | - Implementar sistema de notificaciones del navegador con permisos y verificación. - Programar lógica de recordatorios con cálculo automático y ajuste de hora. - Configurar recordatorios recurrentes según frecuencia. - Crear función mostrarNotificacion() con mensajes personalizados por medicamento y dosis. - Confirmar al usuario registro de medicamento con alertas. - Persistir recordatorios en LocalStorage y re-programar al cargar página. - Integrar recordatorios en módulos de registro e inventario de medicamentos |  |

| No Historia | HU-11 | Nombre de historia | Alerta escalada por falta de respuesta |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Horas estimadas de desarrollo |  |  | 11 |
| Sprint | 2 | Responsable Robertson Hernández | Estado: Pendiente |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |
| Como cuidador, quiero recibir alertas si el paciente no responde al recordatorio. |  |  |  | Implementar lógica de seguimiento Enviar alerta escalada tras tiempo de espera Registrar eventos de seguimiento |  |

| No Historia | HU-12 | Nombre de historia | Botón de emergencia activable por el paciente |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Critica | Horas estimadas de desarrollo |  |  | 9 |
| Sprint | 2 | Responsable Robertson Hernández | Estado: Completada |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |
| Como paciente, quiero tener un botón de emergencia que pueda activar fácilmente para pedir ayuda inmediata. |  |  |  | Diseñar botón visible y accesible en la interfaz principal Definir estados del botón (activado, cancelado, confirmado) Registrar evento de emergencia en la base de datos |  |

| No Historia | HU-13 | Nombre de historia | Notificación de emergencia al cuidador |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Critica | Horas estimadas de desarrollo |  |  | 12 |
| Sprint | 2 | Responsable Robertson Hernández | Estado: Completada |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |
| Como cuidador o médico, quiero recibir una notificación instantánea cuando el paciente active el botón de emergencia. |  |  |  | Configurar notificación push, SMS o email con prioridad alta Mostrar ubicación del paciente Enviar mensaje de emergencia vía WhatsApp con ubicación y datos del paciente Activar protocolo de respuesta (llamada, visita, etc.) |  |

| No Historia | HU-14 | Nombre de historia | Alerta automática a servicios de emergencia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Critica | Horas estimadas de desarrollo |  |  | 15 |
| Sprint | 2 | Responsable Robertson Hernández Jonathan Menjivar | Estado: Pendiente |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |
| Como servicio de emergencia, quiero recibir alertas automáticas con los datos del paciente para actuar rápidamente. |  |  |  | Integrar API o canal de comunicación con servicios locales Enviar nombre, ubicación, condición médica relevante Registrar confirmación de recepción y atención |  |

| No Historia | HU-15 | Nombre de historia | Cancelación de alerta por paciente |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Media | Horas estimadas de desarrollo |  |  | 6 |
| Sprint | 15 | Responsable Itrean Perez | Completada |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |
| Como paciente, quiero poder cancelar la alerta si fue un error, para evitar falsas alarmas. |  |  |  | Añadir opción de cancelación con confirmación Registrar motivo de cancelación Notificar al cuidador que fue cancelada |  |

| No Historia | HU-16 | Nombre de historia | Historial de medicación del paciente |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Media | Horas estimadas de desarrollo |  |  | 10 |
| Sprint | 2 | Responsable David Paz y Itrean Perez | Estado: Completada |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |
| Como paciente, quiero ver mi historial de medicamentos para entender mi progreso. |  |  |  | Crear módulo de historial Visualizar por día/semana/mes Exportar reportes PDF/Excel |  |

| No Historia | HU-17 | Nombre de historia | Panel de cumplimiento para el cuidador |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Horas estimadas de desarrollo |  |  | 12 |
| Sprint | 17 | Responsable David Paz y Itrean Perez | Pendiente |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |
| Como cuidador, quiero acceder al historial del paciente para evaluar su cumplimiento. |  |  |  | Mostrar estadísticas de cumplimiento Filtrar por medicamento y fecha Compartir con médicos o familiares |  |

| No Historia | HU-18 | Nombre de historia | Recordatorio por vos para el paciente |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Media | Horas estimadas de desarrollo |  |  | 12 |
| Sprint | 18 | Responsable Itrean Perez | Completada |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |
| Como paciente, quiero recibir recordatorios hablados para facilitar el seguimiento. |  |  |  | Integrar síntesis de voz Configurar mensajes por horario Validar accesibilidad |  |

| No Historia | HU-19 | Nombre de historia | Activación de emergencia por vos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Horas estimadas de desarrollo |  |  | 13 |
| Sprint | 19 | Responsable Itrean Perez | Completada |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |
| Como paciente, quiero activar el botón de emergencia por voz si no puedo usar mis manos. |  |  |  | Integrar reconocimiento de voz Asociar comando con evento de emergencia Validar activación segura |  |

| No Historia | HU-20 | Nombre de historia | Agenda medica del paciente |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Media | Horas estimadas de desarrollo |  |  | 10 |
| Sprint | 2 | Responsable David Paz y Itrean Perez | Estado: Completada |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |
| Como paciente, quiero registrar mis citas médicas para no olvidarlas. |  |  |  | Crear calendario de citas Registrar fecha, hora y motivo Notificar anticipadamente |  |

| No Historia | HU-21 | Nombre de historia | Agenda compartida con el cuidador |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Horas estimadas de desarrollo |  |  | 10 |
| Sprint | 2 | Responsable:Jonathan Menjivar | Estado: Completada |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |
| Como cuidador, quiero ver la agenda médica del paciente para coordinar mejor. |  |  |  | Sincronizar con Google/Outlook Mostrar eventos próximos Registrar historial de visitas |  |

| No Historia | HU-22 | Nombre de historia | Ficha medica del paciente |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Horas estimadas de desarrollo |  |  | 12 |
| Sprint | 2 | Responsable Itrean Perez | Estado: Completada |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |
| Como cuidador, quiero ver el perfil médico del paciente para actuar con rapidez. |  |  |  | Crear ficha médica editable Registrar alergias y condiciones Mostrar datos críticos en emergencias |  |

| No Historia | HU-23 | Nombre de historia | Verificación de interacciones farmacéuticas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Media | Horas estimadas de desarrollo |  |  | 12 |
| Sprint | 2 | Responsable Itrean Perez | Estado: Pendiente |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |
| Como farmacia, quiero validar que los medicamentos no tengan interacciones peligrosas. |  |  |  | Implementar verificador de compatibilidad Mostrar alertas de interacción Asociar con perfil médico |  |

| No Historia | HU-24 | Nombre de historia | Carga de recetas medicas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Media | Horas estimadas de desarrollo |  |  | 10 |
| Sprint | 24 | Responsable Itrean Perez | Completada |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |
| Como paciente, quiero subir mis recetas médicas para facilitar el pedido |  |  |  | Permitir carga/escaneo de recetas Validar dosis y frecuencia Asociar receta con medicamento |  |

| No Historia | HU-25 | Nombre de historia | Recepción de recetas digitales por farmacia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Horas estimadas de desarrollo |  |  | 12 |
| Sprint | 25 | Responsable Itrean Perez | Completada |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |
| Como farmacia, quiero recibir recetas digitales para preparar el pedido. |  |  |  | Enviar receta digital Validar autenticidad Registrar confirmación de recepción |  |

| No Historia | HU-26 | Nombre de historia | Panel multiclientes para cuidadores |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Horas estimadas de desarrollo |  |  | 12 |
| Sprint | 26 | Responsable |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |
| Como cuidador, quiero ver todos mis pacientes en un solo panel para organizarme mejor. |  |  |  | Diseñar vista consolidada Agrupar alertas por prioridad Filtrar por estado y fecha |  |

| No Historia | HU-27 | Nombre de historia | Estadística de salud por paciente |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Horas estimadas de desarrollo |  |  | 10 |
| Sprint | 27 | Responsable |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |
| Como cuidador, quiero ver estadísticas de salud y cumplimiento por paciente. |  |  |  | Mostrar gráficos y porcentajes Exportar informes Comparar entre pacientes |  |

| No Historia | HU-28 | Nombre de historia | Sistema de recompensa por cumplimiento |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Media | Horas estimadas de desarrollo |  |  | 10 |
| Sprint | 28 | Responsable Itrean Perez | Completada |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |
| Como paciente, quiero recibir recompensas virtuales por cumplir con mis medicamentos. |  |  |  | Crear sistema de puntos o medallas Registrar cumplimiento Mostrar progreso visual |  |

| No Historia | HU-29 | Nombre de historia | Personalización visual de la App |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Baja | Horas estimadas de desarrollo |  |  | 8 |
| Sprint | 29 | Responsable |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |  |
| Como paciente, quiero personalizar mi app con avatares o temas visuales |  |  |  | Diseñar selector de avatares Implementar temas visuales Guardar preferencias del usuario |  |  |

| No Historia | HU-30 | Nombre de historia | Acceso multiplataforma |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Horas estimadas de desarrollo |  |  | 12 |
| Sprint | 30 | Responsable: Jonathan Menjivar | Completada |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |
| Como usuario, quiero acceder al sistema desde cualquier dispositivo. |  |  |  | Desarrollar versión web, móvil y Tablet Validar compatibilidad multiplataforma Optimizar interfaz responsiva |  |

| No Historia | HU-31 | Nombre de historia | Modo offline con sincronización |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Media | Horas estimadas de desarrollo |  |  | 12 |
| Sprint | 31 | Responsable |  |  |  |
| Descripción |  |  |  | Tareas |  |
| Como usuario, quiero que el sistema funcione sin conexión y se sincronice después. |  |  |  | Implementar modo offline Sincronizar datos al reconectar Validar consistencia de datos |  |

| No Historia | HU-32 | Nombre de historia | Eliminación segura de medicamentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Media | Horas estimadas de desarrollo | 5 horas |
| Sprint | 4 |  | Estado: Pendiente |
| Descripción | Como cuidador, quiero eliminar medicamentos que ya no forman parte del tratamiento del paciente para mantener el sistema actualizado. | Tareas | ✓ Solicitar confirmación antes de eliminar ✓ Cancelar recordatorios asociados ✓ Actualizar inventario |

| No Historia | HU-33 | Nombre de historia | Visualización diaria de medicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Horas estimadas de desarrollo | 7 horas |
| Sprint | 4 |  | Estado: Pendiente |
| Descripción | Como paciente, quiero visualizar un panel diario con todos mis medicamentos programados para no olvidar ninguna dosis. | Tareas | ✓ Mostrar medicamentos por día ✓ Resaltar dosis pendientes ✓ Indicar medicamentos tomados |

| No Historia | HU-34 | Nombre de historia | Confirmación visual de recordatorio |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Media | Horas estimadas de desarrollo | 6 horas |
| Sprint | 4 |  | Estado: Pendiente |
| Descripción | Como paciente, quiero ver una confirmación visual cuando un recordatorio se active. | Tareas | ✓ Mostrar alerta en pantalla ✓ Confirmar activación del recordatorio ✓ Permitir marcar dosis como tomada |

| No Historia | HU-35 | Nombre de historia | Registro automático en inventario |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Horas estimadas de desarrollo | 8 horas |
| Sprint | 4 |  | Estado: Pendiente |
| Descripción | Como sistema, quiero descontar automáticamente el inventario cuando el paciente confirme una dosis para mantener datos precisos. | Tareas | ✓ Reducir cantidad según dosis ✓ Validar stock disponible ✓ Generar alerta por bajo inventario |

| No Historia | HU-36 | Nombre de historia | Notificación de bajo inventario |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Media | Horas estimadas de desarrollo | 6 horas |
| Sprint | 4 | Responsable: Ángel | Estado: Pendiente |
| Descripción | Como cuidador, quiero recibir alertas cuando un medicamento esté por agotarse para solicitar reposición a tiempo. | Tareas | ✓ Detectar nivel mínimo ✓ Enviar notificación automática ✓ Sugerir pedido a farmacia |

| No Historia | HU-37 | Nombre de historia | Historial diario de tomas |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Horas estimadas de desarrollo | 7 horas |
| Sprint | 4 | Responsable: Ángel | Estado: Pendiente |
| Descripción | Como cuidador, quiero consultar el historial diario de tomas para evaluar el cumplimiento del tratamiento. | Tareas | ✓ Mostrar fecha y hora ✓ Identificar omisiones ✓ Filtrar por día |

| No Historia | HU-38 | Nombre de historia | Autenticación segura |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Horas estimadas de desarrollo | 8 horas |
| Sprint | 4 | Responsable: | Estado: Pendiente |
| Descripción | Como usuario, quiero iniciar sesión de forma segura para proteger mi información personal y médica. | Tareas | ✓ Validar credenciales ✓ Gestionar sesiones ✓ Mostrar errores claros |

| No Historia | HU-39 | Nombre de historia | Configuración de horarios personalizados |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Media | Horas | 4 horas |
| Sprint | 4 | Responsable | Estado: Pendiente |
| Descripción | Como paciente, quiero personalizar los horarios exactos de mis medicamentos para que los recordatorios se adapten a mi rutina diaria. | Tareas | ✓ Permitir selección de múltiples horarios por medicamento ✓ Validar conflictos entre horarios ✓ Guardar configuración personalizada en base de datos ✓ Actualizar recordatorios automáticamente |

| No Historia | HU-40 | Nombre de historia | Validación de roles de usuario |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Horas estimadas de desarrollo | 6 horas |
| Sprint | 4 | Responsable | Estado: Pendiente |
| Descripción | Como sistema, quiero validar el rol del usuario para mostrar únicamente las funciones permitidas según su perfil. | Tareas | Tareas: ✓ Restringir accesos por rol ✓ Mostrar menús dinámicos ✓ Validar permisos en backend |

| No Historia | HU-41 | Nombre de historia | Confirmación de dosis omitida |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Horas estimadas de desarrollo | 6 horas |
| Sprint | 4 | Responsable | Estado: Pendiente |
| Descripción | Como paciente, quiero indicar cuando omití una dosis para que el sistema registre el motivo y notifique al cuidador. | Tareas | ✓ Agregar opción “No tomada” en checklist ✓ Solicitar motivo de omisión ✓ Registrar evento en historial ✓ Notificar al cuidador automáticamente |

| No Historia | HU-42 | Nombre de historia | Reporte semanal de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Horas estimadas de desarrollo | 6 horas |
| Sprint | 4 | Responsable | Estado: Pendiente |
| Descripción | Como cuidador, quiero recibir un reporte semanal del cumplimiento del paciente para evaluar su adherencia al tratamiento. | Tareas | ✓ Calcular porcentaje de cumplimiento semanal ✓ Generar resumen automático ✓ Mostrar reporte en panel del cuidador ✓ Permitir exportación en PDF |

| No Historia | HU-43 | Nombre de historia | Mensaje motivacional por cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Horas estimadas de desarrollo | 6 horas |
| Sprint | 4 | Responsable | Estado: Pendiente |
| Descripción | Como paciente, quiero recibir mensajes motivacionales cuando cumpla con mi medicación para sentirme incentivado. | Tareas | ✓ Detectar cumplimiento diario completo ✓ Mostrar mensaje motivacional automático ✓ Configurar mensajes personalizados ✓ Registrar evento de incentivo |

| No Historia | HU-44 | Nombre de historia | Resumen diario para el paciente |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Horas estimadas de desarrollo | 6 horas |
| Sprint | 4 | Responsable | Estado: Pendiente |
| Descripción | Como paciente, quiero ver un resumen diario de mis medicamentos tomados y pendientes para llevar mejor control. | Tareas | ✓ Generar resumen diario automático ✓ Mostrar medicamentos tomados y omitidos ✓ Indicar porcentaje de cumplimiento del día ✓ Reiniciar estado al iniciar un nuevo día |

| No Historia | HU-45 | Nombre de historia | Registro de observaciones del cuidador |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Horas estimadas de desarrollo | 6 horas |
| Sprint | 4 | Responsable | Estado: Pendiente |
| Descripción | Como cuidador, quiero registrar observaciones diarias del paciente para complementar el seguimiento médico. | Tareas | ✓ Crear campo de observaciones por día ✓ Asociar observaciones al historial del paciente ✓ Permitir edición y eliminación ✓ Visualizar observaciones en reportes |

Link del Releases #3

https://github.com/robery13/SISCOM/releases/tag/V3.0